Plan4ARI – Rimodulazione Activity 6

STIIMA – CNR

Versione 09 luglio 2026

Nota scientifica alla rimodulazione della Activity 6: la letteratura scientifica sulla trust degli operatori umani verso robot/cobot nel campo della Human Robot Collaboration (HRC) è ampia. Una estesa analisi della letteratura ha mostrato che, da un lato, l’argomento è largamente studiato e, dall’altro, che la maggior parte dei lavori appare non basata su contesti reali, inclusi i lavori (pochi) sulla trust nel campo industriale. Gli esperimenti sono condotti in ambienti controllati; i soggetti coinvolti non sono lavoratori della HRC; i robot usati spesso non sono propriamente dei cobot; gli antecedent della trust e le domande nelle scale per la valutazione della trust spesso sono incentrati su aspetti che assomigliano più a dei requisiti. Dato questo scenario, sorge la domanda se nell’industria manifatturiera gli argomenti relativi alla trust siano considerati come una questione di trust o come altro. Quindi la Activity 6 del Progetto Plan4ARI è stata rimodulata per affrontare tale domanda.

Activity 6: Rilevanza della trust nell’ambito della HRC per l’industria manifatturiera (Da ridefinire M1-M37)

Objectives: Plan4ARI sviluppa un’indagine per investigare la posizione delle persone dell’industria manifatturiera sul tema della trust degli umani verso i cobot nell’ambito della HRC. L’indagine potrebbe fornire un nuovo ed autentico punto di vista dal campo reale, consentendo quindi alla ricerca di essere maggiormente a fuoco ed efficiente a beneficio dell’industria manifatturiera.

T6.1 Progettazione del questionario [Industrial Research] (Da ridefinire M1-M12)

Verrà progettato e sviluppato un questionario che punta ad investigare come i soggetti considerano gli argomenti più importanti che sono i pilastri della trust nell’ambito della HRC. A questo scopo saranno identificati e selezionati dalla letteratura e dalle scale di valutazione della trust i pilastri rappresentativi della trust. I seguenti elementi sono di interesse e ci si aspetta che generino una o più domande del questionario: pilastri che coinvolgono gli antecedenti della trust relativi all’uomo (expertise, esperienza pregressa, aspettative, etc.), pilastri che coinvolgono gli antecedenti della trust relativi al robot (affidabilità, comportamento, aspetto, etc.). L’argomento da investigare sarà adeguatamente definito e formalizzato. Sarà definito il tipo di soggetti da reclutare, la struttura del questionario ed il numero delle domande. Le domande del questionario saranno progettate e sviluppate dai pilastri individuati.

Azioni di massima in T6.1:

- Riepilogo delle caratteristiche principali del mondo cobot nell’industria manifatturiera, anche tramite i principali vendors di cobot (anche tramite materiale disponibile dai siti web -brochures, success stories, mini-tutorials, video, etc.).

  - Chi: STIIMA sino a fine ottobre 2026+supporto COMAU in novembre-dicembre 2026

  - Supporto COMAU=validazione e/o integrazione delle informazioni raccolte da STIIMA

- Ispezione degli antecedenti della trust e dei questionari per la valutazione della trust presenti in letteratura; individuazione delle componenti principali, dei temi principali, delle domande principali.

  - Chi: STIIMA novembre 2027-gennaio 2027+supporto COMAU in gennaio 2027

  - Supporto COMAU=validazione e/o integrazione delle informazioni prodotte da STIIMA

- Stesura delle items (domande) del questionario: date (A) le caratteristiche raccolte sul mondo cobot nell’industria manifatturiera e dati (B) gli elementi relativi alla trust raccolti dalla letteratura, vengono formulate le items per stressare B in relazione ad A (vedere anche “Nota scientifica alla rimodulazione della Activity 6” all’inizio di questo documento).

  - Chi: STIIMA+COMAU febbraio 2027-maggio 2027

  - Si potrebbe procedere per raffinamenti successivi, fino ad una convergenza, in cui STIIMA propone le items e COMAU le revisiona integrando con modifiche e considerazioni o nuove items

- Identificazione del tipo di soggetti da reclutare -soggetti della Academy (in generale, studenti del settore), operatori shopfloor, figure tecniche/gestionali (commerciali, progettisti, controllisti, etc.).

  - Chi: STIIMA+COMAU aprile/maggio 2027

  - Si potrebbe procedere con una proposta iniziale di STIIMA; COMAU, a sua volta, revisiona integrando con modifiche e/o proponendo ulteriori tipi di soggetti.

- Definizione, anche sulla base della dimensione del questionario, del N di soggetti da reclutare (per eventuale Analisi Fattoriale Esplorativa, N dovrebbe essere circa=numero domande x 5); fattibilità del reclutamento di tali N soggetti, eventuale ridimensionamento.

  - Chi: STIIMA+supporto COMAU aprile/maggio 2027

  - Si potrebbe procedere con una proposta iniziale di STIIMA che viene quindi validata o modificata da COMAU.

Output di T6.1:

- Definizione del tipo di soggetti e della dimensione del campione.

- Questionario sulla rilevanza della trust per le persone dell’industria manifatturiera.

T6.2 Implementazione del questionario e del protocollo sperimentale [Industrial Research] (Da ridefinire M13-M20)

Verrà definito il protocollo di sperimentazione (condizioni di inclusione/esclusione, modalità di reclutamento, somministrazione del questionario, etc.). STIIMA gestirà gli aspetti relativi al GDPR e all’approvazione del comitato etico (CNR) per la sperimentazione. Sarà implementato un tool online per somministrare il questionario. Le aziende saranno contattate per reclutare i soggetti, anche sfruttando i contatti nazionali ed internazionali.

Azioni di massima di T62:

- Definizione del protocollo sperimentale: condizioni di inclusione/esclusione, tipo di questionario, modalità di reclutamento e di somministrazione (presumibilmente forms online). Definizione delle sezioni del questionario (introduzione, motivazione, domande, etc.).

    - Chi: STIIMA+COMAU

    - Si potrebbe cominciare con una proposta iniziale di STIIMA; COMAU, a sua volta, revisiona integrando con modifiche e/o indicazioni.

- Redazione della documentazione per il comitato etico del CNR (include GDPR).

    - Chi: STIIMA+supporto COMAU

    - Supporto COMAU=validazione e/o integrazione della documentazione prodotta da STIIMA

- Invio documentazione al comitato etico e attesa responso

- Chi: STIIMA

- Implementazione del questionario online (durante l’attesa del responso del comitato etico)

    - Chi: STIIMA+supporto COMAU

    - Supporto COMAU=validazione e/o integrazione del tool online implementato da STIIMA

- Coinvolgimento rete di contatti per il reclutamento dei soggetti (durante l’attesa del responso del comitato etico)

- Chi: COMAU

- Principalmente ci si affiderebbe alla rete di contatti COMAU

Output di T6.2:

- Protocollo sperimentale

- OK del comitato etico (IMPORTANTE: eventuali modifiche alla sperimentazione successive all’OK del comitato etico richiederebbero una nuova approvazione del comitato etico)

- Questionario implementato

- Consolidamento della rete di contatti per il reclutamento dei soggetti

T6.3 Sperimentazione e analisi dei dati [Industrial Research] (Da ridefinire M21-M31)

La sperimentazione sarà condotta con i soggetti reclutati che risponderanno al questionario, che presumibilmente sarà online. I dati raccolti saranno analizzati per identificare tendenze/classi/raggruppamenti che rappresentano le posizioni principali dei soggetti; se possibile, sarà fatta un’analisi fattoriale esplorativa (AFE) per identificare le domande del questionario più significative ed i fattori latenti.

Azioni di massima di T6.3:

- Sperimentazione con i soggetti.

- Chi: STIIMA+supporto COMAU

- Supporto COMAU=aggiornamento periodico con la rete di contatti per (ri)pubblicizzare alla platea dei potenziali soggetti che il questionario è aperto

- Analisi dei dati (se possible, eventuale AFE).

- Chi: STIIMA

Output di T6.3:

- Esecuzione della sperimentazione

- Risultati della sperimentazione

T6.4 Riepilogo e prospettive, proposte per aggiornamenti sul tema [Industrial Research] (Da ridefinire M32-M37)

Sarà fatta una revisione critica ed una interpretazione dei risultati ottenuti, anche in relazione ai pilastri della trust nel campo HRC che sono stati selezionati. Quello che ci si aspetta di trovare è se la posizione delle persone dell’industria manifatturiera confermi o, invece, disconosca tali pilastri facendo emergere temi diversi ritenuti importanti per l’industria manifatturiera.

Azioni di massima di T6.4:

- Valutazione dei risultati per definire se la trust in HRC sia rilevante si/no/altro per le persone dell’industria manifatturiera.

- Chi: STIIMA+supporto COMAU

- Supporto COMAU=validazione e/o integrazione delle informazioni prodotte da STIIMA

- Valutazione dei risultati per identificare raggruppamenti, tendenze e per fare le relative considerazioni

- Chi: STIIMA+COMAU

Output di T6.4:

- Risposta se trust in HRC rilevante si/no per le persone dell’industria manifatturiera

- Analisi critica dei risultati

- Proposta di nuovi temi

Deliverable

D6.1 Piano scientifico e sviluppo del questionario

D6.2 Protocollo sperimentale, autorizzazione comitato etico

D6.3 Analisi dei dati

D6.4 Riepilogo e direzioni future